DAILYTECHWIRE.COM (DTW)

Tech Intelligence, Wired Daily

PROMPT TRIỂN KHAI KỸ THUẬT

Thiết kế & Phát triển Nền tảng Tin tức Công nghệ

Dành cho: Tech Leader / CTO

Công cụ triển khai: Claude Code

Phiên bản: 1.0  •  Tháng 5/2026

Asia Press Corporation — Singapore

# Phần 0 — Hướng dẫn sử dụng tài liệu này

Tài liệu này gồm hai phần có mục đích khác nhau, hướng đến hai người đọc khác nhau:

- Phần 1–3 (Briefing cho Tech Leader): Cung cấp bối cảnh kinh doanh, nguyên tắc thiết kế, yêu cầu phi chức năng dài hạn, và các quyết định kiến trúc lớn cần Tech Leader phê duyệt trước khi code.

- Phần 4 (Prompt cho Claude Code): Là prompt hoàn chỉnh, có thể copy-paste trực tiếp vào Claude Code để bắt đầu triển khai. Prompt này đã được structured theo cách Claude Code hoạt động tốt nhất (mục tiêu → ràng buộc → tech stack → modules → acceptance criteria).

Quy trình đề xuất 1. Tech Leader đọc Phần 1–3, đánh dấu các điểm cần điều chỉnh theo thực tế nội bộ (budget, team size, vendor preference). 2. Cập nhật Phần 4 với các điều chỉnh đó (ví dụ: chọn Next.js vs Astro, chọn Postgres vs MongoDB, chọn Vercel vs self-host). 3. Copy Phần 4 vào Claude Code, bắt đầu với Milestone 1 (foundation + 1 pillar). 4. Iterate theo từng milestone, không yêu cầu Claude Code build toàn bộ 1 lần.

# Phần 1 — Bối cảnh kinh doanh & Mục tiêu sản phẩm

## 1.1. Tóm tắt sản phẩm

DailyTechWire.com (DTW) là nền tảng tin tức công nghệ AI-native đặt tại Đông Nam Á, vận hành theo mô hình doanh thu ba trụ cột: (1) Sponsored Content & Branded Content qua Commercial Studio, (2) Awards & Events, (3) Affiliate + Display Ads. Subscription cao cấp là sản phẩm dài hạn.

Nền tảng phải đồng thời phục vụ ba mục tiêu thường mâu thuẫn nhau, và đây là điểm thiết kế cốt lõi cần Tech Leader hiểu trước khi vào kiến trúc:

- Tốc độ biên tập: Phát hành 30–40 bài/ngày Year 1, lên tới 100–120 bài/ngày Year 3, kèm 20–30 wire drops (<150 từ) realtime.

- Doanh thu thương mại: Phải có chỗ chứa sponsored content, awards submission, affiliate links, sponsor slots trên dashboards — tất cả với editorial firewall rõ ràng.

- Niềm tin biên tập: Disclosure phải tự động hiển thị, corrections page công khai, transparency report quý, và nội dung AI-assisted phải có label.

## 1.2. Ba persona độc giả

| Persona | Tỷ lệ | Hành vi đọc đặc trưng |
| --- | --- | --- |
| The Builder | 40% | Developer, CTO. Đọc deep dive kỹ thuật, dashboard, so sánh tool. Dùng desktop nhiều, app mobile để lưu bài. |
| The Investor | 30% | VC, PM, analyst. Đọc funding tracker, earnings, startup profiles. Cần export data, alerts. |
| The Curious | 30% | Generalist, exec. Đọc lướt newsletter, news brief, podcast. Mobile-first, dùng audio. |

## 1.3. Cạnh tranh & điểm yếu cần né

Phân tích các đối thủ trong cùng thị trường, đây là những điểm yếu cụ thể của họ mà DTW phải tránh trong thiết kế UX/UI và kiến trúc kỹ thuật:

| Đối thủ | Điểm yếu cụ thể cần né | Cách DTW khắc phục |
| --- | --- | --- |
| TechCrunch | Quá nhiều quảng cáo popup, layout rối, ads chèn giữa bài đột ngột | Ads native được thiết kế gọn, không popup, sponsored content có khung riêng |
| The Verge | Header và navigation chiếm gần 30% màn hình mobile | Header sticky tối giản, navigation collapse thông minh |
| Wired | Paywall ngắt mạch đọc, không có preview đầy đủ | Meter paywall (đọc 3 bài/tháng free), preview dài hơn, badge rõ ràng |
| CNET | Affiliate links spam, mất uy tín reviews | Disclosure box ngay đầu bài review, tách rõ editorial vs commercial |
| Nikkei Asia | Tốc độ tải chậm, search yếu, không có app tốt | PWA + native app, search Elasticsearch, target LCP <1.5s |
| Tech in Asia | Paywall sớm và mạnh, newsletter không phân loại | Newsletter chia theo pillar, free tier rộng rãi |
| Forbes (awards) | Pay-to-play bị lộ rõ, mất uy tín giải thưởng | Methodology công khai, jury độc lập tách khỏi Commercial Studio |

# Phần 2 — Nguyên tắc thiết kế & Tone

## 2.1. Triết lý thiết kế

Tone tổng thể: "Văn minh, hiện đại, clean, dễ đọc" DTW không phải là TechCrunch (loud, news-rush) hay The Information (paywall-heavy, exclusive). DTW là "Bloomberg cho công nghệ Châu Á" — đáng tin, dễ tiêu thụ hàng ngày, không gây mệt mắt. Người đọc nên cảm thấy: thông minh hơn sau mỗi lần ghé thăm, không bị bombard quảng cáo, dễ dàng tìm điều mình cần.

## 2.2. Bảy nguyên tắc thiết kế bắt buộc

- Readability First — Body text tối thiểu 17px desktop, 16px mobile. Line-height ≥ 1.6. Measure (độ dài dòng) 60–75 ký tự. Font serif cho body article (Charter, Source Serif, hoặc Tiempos), sans cho UI (Inter).

- Density Without Clutter — Homepage hiển thị được nhiều tin nhưng không cảm thấy chật. Dùng whitespace có chủ đích, divider mảnh (1px #E5E7EB), không dùng box shadow nặng.

- Speed Perceived = Speed Real — Skeleton loading thay vì spinner. Image LQIP (low-quality placeholder). Critical CSS inline. First contentful paint < 1.2s.

- Mobile-First, Not Mobile-Last — Thiết kế bắt đầu từ 375px, mở rộng lên. Touch target tối thiểu 44×44px. Không có hover-only interaction.

- Accessibility AA Mặc Định — Contrast ratio ≥ 4.5:1 cho body, ≥ 3:1 cho UI. Focus state rõ ràng. ARIA labels đầy đủ. Hỗ trợ keyboard navigation toàn site.

- Disclosure As First-Class UI — Sponsored content có background tint khác (#FEF3C7 nhẹ) và badge "DTW Studio • Paid Partner" ở đầu bài. Affiliate links có icon + tooltip giải thích.

- Dark Mode Là Mặc Định Tùy Chọn — Toggle ở header, lưu vào localStorage + cookie. Dark mode dùng #0F172A background, #E2E8F0 text, không phải pure black/white.

## 2.3. Hệ thống thiết kế cụ thể

### Màu sắc (light mode)

| Token | Hex | Sử dụng |
| --- | --- | --- |
| primary-900 | #1E3A8A | Brand chính, header navigation |
| primary-600 | #2563EB | Link, CTA buttons |
| accent-500 | #F59E0B | Sponsored content badge, awards highlight |
| success-500 | #10B981 | Positive market, up arrows |
| danger-500 | #EF4444 | Negative market, breaking news flag |
| neutral-900 | #0F172A | Body text |
| neutral-600 | #475569 | Secondary text |
| neutral-200 | #E5E7EB | Borders |
| neutral-50 | #F9FAFB | Background sections |
| white | #FFFFFF | Cards, article body |

### Typography scale

- Display (hero headline): 48/52 — 32/36 mobile — Serif Bold

- H1 article title: 36/42 — 28/32 mobile — Serif Bold

- H2 section: 28/34 — 22/28 mobile — Sans SemiBold

- H3 subsection: 22/28 — 18/24 mobile — Sans SemiBold

- Body: 17/28 — 16/26 mobile — Serif Regular

- UI label: 14/20 — Sans Medium uppercase letter-spacing 0.05em

- Caption / meta: 13/18 — Sans Regular neutral-600

### Spacing scale (8pt grid)

4, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64, 96, 128. Không dùng giá trị ngoài scale này trừ khi có lý do rõ.

# Phần 3 — Yêu cầu phi chức năng (NFR) — Dài hạn

Đây là phần Tech Leader cần đọc kỹ. Các yêu cầu này không phải để có cho có, mà mỗi yêu cầu đều có lý do kinh doanh đằng sau.

## 3.1. Hiệu suất & Quy mô tải

| Chỉ số | Mục tiêu | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Bài đăng/ngày | 200 bài (Y1: 40, Y3: 120, peak: 200) | Wire drops + standard + sponsored + breaking news |
| Concurrent users (peak) | Y1: 5K, Y3: 50K, peak event: 200K | Awards Gala, breaking news Big Tech earnings |
| LCP (Largest Contentful Paint) | < 1.5s p75, < 2.5s p95 | Nikkei và TechCrunch đều > 3s — đây là điểm đánh bại |
| TTFB (Time to First Byte) | < 200ms từ CDN edge | CDN-first architecture, không SSR mỗi request |
| CLS (Cumulative Layout Shift) | < 0.05 | Ads và embed phải có placeholder size cố định |
| INP (Interaction to Next Paint) | < 200ms | Search, dropdown, modal mở nhanh |
| Image optimization | AVIF + WebP fallback, srcset 4 sizes | Bài tin nhiều ảnh, không được kéo trang chậm |
| Video | HLS adaptive, max 1080p, autoplay muted | Wire drops có video ngắn 15–60s |

## 3.2. Khả năng đọc offline & Đa thiết bị

Use case dẫn đến yêu cầu này • Nhân viên văn phòng đọc trên metro Singapore/Bangkok/HCMC (mất sóng định kỳ). • Hành khách trên chuyến bay (offline 8–14 giờ). • Đọc giả vùng có internet không ổn định (Indonesia, Việt Nam, Philippines). • Executive đọc khi commute (cần audio + saved articles).

- PWA bắt buộc: Service Worker cache shell, last 50 bài đã đọc, top 20 bài mới nhất theo pillar yêu thích. Workbox + IndexedDB.

- Native app (iOS + Android): React Native hoặc Expo. Sync articles for offline khi WiFi. Push notifications với deep link.

- Read Later queue: Đánh dấu bài để tải về sau, không giới hạn số bài (trong giới hạn storage).

- Audio offline: TTS voice articles có thể download để nghe offline (podcast-style).

- Sync across devices: Reading position, bookmarks, queue đồng bộ qua tài khoản DTW.

## 3.3. Khả năng mở rộng cấu trúc (Extensibility)

Tech Leader cần đảm bảo team biên tập có thể thêm/sửa/xóa pillar và sub-section mà KHÔNG cần dev deploy. Đây là yêu cầu thường bị bỏ qua nhưng quan trọng dài hạn.

- CMS-driven taxonomy: Pillar, sub-section, tag đều là CMS entity, không hard-code trong route. Slug, navigation order, color, icon đều editable.

- Dynamic routing: /[pillar]/[subsection]/[slug] tự động hoạt động khi tạo pillar mới.

- Theme per pillar: Mỗi pillar có thể có màu chủ đạo riêng (configurable từ CMS), không hard-code.

- Sectional newsletters tự động: Khi tạo pillar mới, hệ thống tự generate route /newsletters/[pillar] và signup flow.

- Feature flags: Bật/tắt feature theo pillar, theo region, theo user segment (LaunchDarkly hoặc self-host Unleash).

## 3.4. Đa ngôn ngữ (i18n)

Bắt đầu 3 ngôn ngữ (English, Indonesian, Vietnamese), mở rộng lên 6–7 ngôn ngữ Year 3.

- URL strategy: /en/, /id/, /vi/ subpath (không subdomain). hreflang đầy đủ cho SEO.

- Translation pipeline: Bài English là source, AI translate sang ngôn ngữ khác, human review trước publish. CMS có queue review.

- RTL ready: Dù chưa launch Arabic/Hebrew, CSS phải dùng logical properties (margin-inline-start thay vì margin-left) để sẵn sàng.

- Locale-aware: Date format, number format, currency theo locale. Sponsored content có thể target locale cụ thể.

## 3.5. SEO, Discoverability & AI Search

Cảnh báo dài hạn AI search engines (ChatGPT search, Perplexity, Google AI Overview) đang thay đổi cách traffic đến publisher. DTW phải tối ưu cho cả truyền thống SEO LẪN AI citation từ ngày đầu. Bỏ qua AI search = mất 30–50% organic traffic trong 18 tháng tới.

- Structured data: Article schema, NewsArticle, BreadcrumbList, Author, Organization. JSON-LD đầy đủ.

- llms.txt: File llms.txt và llms-full.txt ở root, mô tả cấu trúc site cho AI crawler.

- Canonical URL nghiêm ngặt: Tránh duplicate content giữa locale, AMP, mobile subdomain.

- News sitemap: Sitemap riêng cho Google News, update mỗi 15 phút.

- RSS đa cấp: RSS theo pillar, theo author, theo tag. Atom 1.0 chuẩn.

- OpenGraph + Twitter Card: Image 1200×630 generate tự động cho mỗi bài, không phải upload tay.

## 3.6. Bảo mật & Tuân thủ

- Authentication: Email + magic link, OAuth (Google, Apple, GitHub cho dev audience). 2FA cho admin/editor.

- Role-based access: Reader, Pro Subscriber, Author, Editor, Section Editor, ME, Commercial Studio, Admin. RBAC chi tiết.

- Editorial firewall kỹ thuật: Commercial Studio CMS instance tách biệt khỏi Editorial CMS, chỉ share user identity và publishing pipeline.

- Data privacy: GDPR + PDPA Singapore + Vietnam Decree 13. Cookie consent layer (không dùng dark pattern).

- Rate limiting: API rate limit cho public endpoints. WAF (Cloudflare) chống bot scrape.

- Content security: CSP nghiêm ngặt, SRI cho 3rd-party scripts, no inline JS.

## 3.7. Phân tích & Đo lường

- First-party analytics: Plausible self-hosted hoặc PostHog, không phụ thuộc GA4 dài hạn.

- Reading depth tracking: % scroll, time on article, return visits — quan trọng cho sponsor pricing.

- Sponsor dashboard: Sponsor truy cập real-time dashboard xem performance campaign của họ (impressions, CTR, dwell time).

- Awards dashboard: Submission count, payment status, jury progress — admin & sponsor view.

- Editorial dashboard: Backend cho editor xem bài nào perform tốt, AI gợi ý follow-up topics.

## 3.8. Khả năng phục hồi & Vận hành

- Uptime target: 99.95% (≤ 4.4 giờ downtime/năm). 99.99% cho payment & awards submission.

- Disaster recovery: RPO 15 phút, RTO 1 giờ. Database backup hourly, cross-region.

- Monitoring: Sentry (errors), Grafana + Prometheus (infra), Better Stack (uptime), LogTail (logs).

- Feature rollback: Mọi release phải có thể rollback < 5 phút (blue-green hoặc canary).

- Cost monitoring: Cloud cost dashboard, alert khi vượt 110% budget tháng.

# Phần 4 — Prompt hoàn chỉnh cho Claude Code

Phần này được viết theo format prompt mà Claude Code xử lý tốt nhất. Tech Leader copy nguyên phần dưới đây (từ "=== BẮT ĐẦU PROMPT ===" đến "=== KẾT THÚC PROMPT ===") vào Claude Code, sau khi đã điều chỉnh các điểm trong dấu [chỉnh-theo-thực-tế].

Lưu ý quan trọng khi dùng prompt này 1. KHÔNG yêu cầu Claude Code build toàn bộ trong 1 lần. Chia theo Milestone (M1 → M2 → M3 → ...). 2. Sau mỗi milestone, review code + chạy test trước khi đi tiếp. 3. Các quyết định lớn về tech stack (DB, framework) cần Tech Leader chốt TRƯỚC khi đưa vào prompt. 4. Prompt này giả định Claude Code có quyền tạo file, chạy lệnh shell, và đọc/sửa code repo.

=== BẮT ĐẦU PROMPT ===

## Vai trò của bạn (Claude Code)

Bạn là Senior Full-stack Engineer phụ trách xây dựng nền tảng tin tức công nghệ DailyTechWire.com (DTW) từ đầu. Bạn sẽ làm việc theo milestone, mỗi milestone hoàn thành rồi báo cáo cho Tech Leader review trước khi tiếp tục. Khi gặp quyết định kiến trúc có >1 lựa chọn hợp lý, dừng lại và HỎI thay vì chọn bừa.

## Mục tiêu sản phẩm (đọc kỹ trước khi code)

DTW là nền tảng tin tức công nghệ AI-native cho thị trường Đông Nam Á + global. Sản phẩm phải đồng thời:

- Phát hành nhanh 30–200 bài/ngày, gồm text, hình ảnh và video ngắn.

- Phục vụ 3 persona: developer, investor, tech enthusiast — mỗi nhóm có UX hơi khác.

- Tích hợp Commercial Studio (sponsored content) và Awards Program (submission + jury + gala) ngay từ Milestone đầu, không phải afterthought.

- Đọc được offline trên web (PWA) và native app, hỗ trợ commute + flight scenarios.

- Cho phép editor thêm/xóa pillar và sub-section qua CMS, không cần code deploy.

## Tech stack đề xuất (Tech Leader chốt trước khi prompt)

Đây là stack đề xuất. Nếu Tech Leader đã chốt khác, thay thế tương ứng:

| Layer | Đề xuất | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Frontend framework | Next.js 15 (App Router) + TypeScript | SSG + ISR + RSC, SEO tốt, ecosystem mạnh |
| Styling | Tailwind CSS v4 + CSS variables cho theming | Design tokens dễ maintain, dark mode native |
| UI components | shadcn/ui + Radix primitives | Accessible mặc định, customize sâu được |
| CMS | Payload CMS 3 (self-hosted) hoặc Sanity | Headless, custom field, RBAC tốt, dev-friendly |
| Database | PostgreSQL 16 + Drizzle ORM | Quan hệ phức tạp (article, sponsor, award, user), JSON khi cần |
| Search | Typesense hoặc Meilisearch (Y1), Elasticsearch (Y3) | Instant search, typo-tolerant, multi-language |
| Cache & Queue | Redis (Upstash) + BullMQ | Translation queue, AI pipeline, notification |
| Storage media | Cloudflare R2 + Cloudflare Images | AVIF/WebP tự động, CDN tích hợp, rẻ hơn S3 |
| Video | Mux (managed) hoặc Cloudflare Stream | HLS adaptive, không tự quản encoding |
| Auth | Better-Auth hoặc Clerk | Magic link, OAuth, 2FA, organization support |
| Email | Resend + React Email | Newsletter, transactional, dev experience tốt |
| Payments | Stripe + Stripe Tax | Subscription, awards submission, gala tickets |
| Analytics | PostHog self-hosted | Product analytics + session replay + feature flags |
| Native app | Expo (React Native) | iOS + Android một codebase, OTA update |
| Hosting | Vercel (frontend) + Railway/Fly.io (CMS + workers) | Edge functions, ISR, scale tự động |
| CDN & WAF | Cloudflare | Image, R2, WAF, bot protection, đã có ở stack |

## Cấu trúc thư mục monorepo

dtw/ ├── apps/ │ ├── web/ # Next.js 15 — main reader-facing site │ ├── cms/ # Payload CMS — editorial backend │ ├── studio/ # Next.js — Commercial Studio dashboard (sales) │ ├── awards/ # Next.js — Awards submission + jury portal │ ├── mobile/ # Expo — iOS + Android app │ └── workers/ # Node — translation, TTS, AI pipeline, email ├── packages/ │ ├── ui/ # shadcn-based component library shared │ ├── db/ # Drizzle schema + migrations │ ├── config/ # Shared TS config, ESLint, Prettier │ ├── analytics/ # PostHog wrapper, event taxonomy │ ├── i18n/ # Locale dictionaries + helpers │ ├── auth/ # Better-Auth config shared │ └── email-templates/ # React Email templates ├── infra/ │ ├── docker/ # Local dev compose │ ├── terraform/ # Cloudflare + Railway IaC │ └── scripts/ # Migration, seed, deployment scripts └── docs/ ├── architecture.md ├── editorial-firewall.md ├── disclosure-policy.md └── api-contracts.md

## Cấu trúc nội dung cần triển khai

### Homepage (/)

Layout above-the-fold trong 100vh đầu tiên phải có: top story, the brief, wire drops live feed. Cụ thể các block theo thứ tự:

- Top bar: logo + tagline + search icon + newsletter CTA + login + dark mode toggle

- Main navigation: 6 pillar + Awards + Studio + Newsletters + Pro (sticky on scroll, collapse on mobile)

- Hero: 1 main story + 2-3 secondary stories

- The Brief strip: Morning Brief / Evening Brief link kèm preview

- Wire Drops feed: live realtime <150 từ, timestamp, có WebSocket update

- Pillar showcase: 6 blocks, mỗi pillar 3-4 bài mới nhất

- Asia Tech Spotlight: block riêng nhấn moat khác biệt hóa

- Live Dashboards teaser: Asia Funding Tracker + AI Leaderboard preview

- Deep Dive of the Week: 1 bài long-form featured

- Awards banner: CTA submission đang mở hoặc winner gần nhất

- Sponsored Content Strip: "DTW Studio Presents" với label rõ

- Best of Reviews: affiliate-driven block từ Pillar 2

- Podcast/Voice section: Daily Brief, Asia Tech podcast

- Newsletter signup CTA: full-width

- Footer: About, Editorial Standards, Advertise, Awards, Studio, Careers, Legal

### 6 Pillars (mỗi pillar có landing + sub-sections)

Triển khai theo CMS taxonomy, KHÔNG hard-code routes. Cấu hình ban đầu:

| Pillar | Slug | Sub-sections (count) | Đặc thù |
| --- | --- | --- | --- |
| AI & Machine Intelligence | /ai | 8 + 1 commercial | Có live leaderboard, AI Spotlight là sponsored |
| Products & Reviews | /products | 8 | Affiliate-heavy, có /compare và /best-of |
| Business & Markets | /business | 7 | Live funding tracker, có disclaimer informational |
| Asia Tech (moat) | /asia | 7 | Country reports sponsored, kết nối Summit |
| Developer & Engineering | /developer | 7 | Job board B2B, awards DevTools + CTO |
| Policy, Society & Deep Tech | /deep-tech | 10 | Roundtables paid, sponsored reports |

### Các module ngang (cross-cutting)

- Awards Hub (/awards): Landing + 9 awards programs, mỗi program có /submit, /methodology, /winners, /gala, /sponsor

- Commercial Studio (/studio): Landing + /about + /services (10 sản phẩm) + /rate-card + /case-studies + /contact + /affiliate-program

- Newsletters (/newsletters): 6 newsletters (AM Brief, PM Brief, AI Weekly, Asia Funding Weekly, Dev Digest, Products Deals)

- Podcasts (/podcasts): Daily Brief + Asia Tech podcast + Voice Articles archive (TTS)

- Live Dashboards (/dashboards): Asia Funding Tracker + AI Leaderboard, có sponsor slot riêng

- Events (/events): DTW Summit Asia + Roadshow + Roundtables + Calendar

- DTW Pro (/pro): Subscription landing + pricing + benefits + login + account (soft launch Milestone 5)

- Trust pages: /editorial-standards, /ai-disclosure, /corrections, /transparency-report, /sponsored-content-policy, /affiliate-disclosure

## Yêu cầu kỹ thuật bắt buộc

### Hiệu suất

- LCP < 1.5s p75, TTFB < 200ms từ edge, CLS < 0.05, INP < 200ms

- Image: AVIF + WebP fallback, srcset 4 sizes (320, 640, 1024, 1920), LQIP placeholder

- Video: HLS adaptive qua Mux/Cloudflare Stream, autoplay muted khi user opt-in

- Bài chi tiết dùng RSC + streaming, comments lazy-load, related articles defer

- Homepage static (ISR revalidate 60s) + wire drops feed qua WebSocket

### Offline & PWA

- Service Worker (Workbox): cache shell, 50 bài đã đọc gần đây, 20 bài mới nhất theo pillar đã follow

- IndexedDB lưu Read Later queue (không giới hạn), reading position

- Manifest.json cho PWA install, app icons đầy đủ size

- Native app (Expo): sync articles qua WiFi, push notif deep link, sync state với web qua API

- Audio offline: TTS files (.mp3) download được để nghe khi bay

### CMS & Extensibility

- Pillar, Sub-section, Tag là CMS entity với fields: slug, title (i18n), color, icon, order, isPublished, parentId

- Editor có thể tạo pillar mới và route /[slug] tự động hoạt động + sitemap + RSS regenerate

- Article schema: title, slug, excerpt, body (rich text), heroImage, video, author[], pillar, subSection, tags[], publishedAt, isSponsored, sponsor, affiliateLinks[], aiAssisted, translatedFrom

- Sponsored content: forced disclosure component ở đầu + giữa + cuối bài, không thể tắt

- Affiliate link: component có icon + tooltip + tracking, click qua redirect tracker

### Awards module (đặc biệt)

- Submission form đa bước: company info, achievement, evidence (file upload max 50MB), references, payment

- Payment qua Stripe, submission fee $300–$1,500 tier theo company size (xác định lúc submit)

- Jury portal: nominee list, scorecard, comment, conflict-of-interest declaration

- Public winner page: SEO-optimized, social card, embed badge HTML cho winner đặt website họ

- Gala ticket sale qua Stripe, generate QR code, check-in app

- Sponsor portal: sponsor xem submission count, demographic, ROI dashboard

### Commercial Studio (đặc biệt)

- Sales pipeline mini: lead form → qualified → proposal → contract → live → reporting

- Sponsor dashboard: campaign performance realtime (impressions, CTR, dwell time, leads)

- Rate card có thể public hoặc gated (Tech Leader quyết định)

- Sponsored content workflow tách biệt khỏi Editorial CMS: có Studio CMS instance riêng, share user identity

- Affiliate program: tracking link generator, partner dashboard, commission report

### Search

- Typesense/Meilisearch index: articles, awards, sponsors, people

- Instant search dropdown ở header, full search page có filter (pillar, date, author, content type)

- Multi-language search, typo tolerance, semantic boost cho recent articles

- Search analytics gửi PostHog để team biết user search gì không có kết quả

### SEO & AI Search

- JSON-LD: NewsArticle, BreadcrumbList, Organization, Author, Award (cho winner pages)

- News sitemap update mỗi 15 phút, sitemap chính revalidate hourly

- llms.txt và llms-full.txt ở root, mô tả structure cho AI crawler

- OG image generator dùng @vercel/og hoặc satori, template per pillar

- Canonical strict, hreflang đầy đủ cho 3 locale từ Milestone 1

## Lộ trình triển khai theo Milestone

### M1 — Foundation (2 tuần)

- Monorepo Turbo + pnpm, CI GitHub Actions (lint, type-check, test, build)

- packages/ui với shadcn baseline, design tokens (color, typography, spacing)

- packages/db với Drizzle schema cơ bản (user, article, pillar, subSection, tag)

- apps/web Next.js setup, dark mode, i18n routing 3 locale

- apps/cms Payload setup, RBAC roles

- Auth qua Better-Auth, magic link + Google OAuth

- Deliverable: Homepage skeleton + 1 pillar landing + 1 article page, hết M1 deploy được lên staging.

### M2 — Editorial Core (3 tuần)

- Article CMS đầy đủ: rich text editor (Tiptap), media upload R2, schedule publish, draft

- All 6 pillars + sub-sections seed data, dynamic routing /[pillar]/[subsection]/[slug]

- Wire drops realtime: WebSocket (Pusher hoặc Soketi self-host), live feed homepage

- Search Typesense index + UI

- RSS, sitemap, JSON-LD đầy đủ

- Disclosure component (sponsored + affiliate + AI-assisted)

- Deliverable: Editor có thể publish bài, reader đọc được full experience desktop + mobile, search works.

### M3 — Commercial Studio + Awards (3 tuần)

- apps/studio: landing /studio + 10 services + rate card + case studies + contact form (HubSpot/Postmark)

- Sponsored content workflow: Studio CMS instance, dual-label enforcement, editorial veto flow

- Affiliate program: link tracker, partner dashboard, commission ledger

- apps/awards: 9 award programs setup, submission multi-step, Stripe payment

- Jury portal: scorecard, COI declaration, deadline enforcement

- Winner page + embed badge HTML

- Deliverable: Commercial Studio nhận lead, Awards mở submission cho 2 programs đầu tiên (Asia Tech 100, Best of Tech).

### M4 — Newsletter, Podcast, Live Dashboards (2 tuần)

- Newsletter system: Resend integration, 6 newsletters, double opt-in, segmentation

- Newsletter builder cho editor (drag-drop sections từ articles)

- Podcast: RSS feed standard, Apple/Spotify submit, on-site player

- Voice articles (TTS qua ElevenLabs hoặc OpenAI), download .mp3 option

- Live Dashboards: Asia Funding Tracker schema + ingest pipeline, AI Leaderboard

- Sponsor slot trên dashboard (configurable từ CMS)

- Deliverable: Newsletter gửi đều đặn AM/PM, podcast lên Apple/Spotify, 2 dashboards live có sponsor slot.

### M5 — Mobile App + PWA Offline (3 tuần)

- PWA: Service Worker với Workbox, install prompt, offline page

- IndexedDB cache last 50 articles + 20 latest per followed pillar

- Read Later queue, sync across devices qua API

- apps/mobile Expo: shared component với packages/ui (web), navigation tabs theo persona

- Push notification (Expo Notifications + FCM/APNS), deep link

- Offline audio download cho podcast + voice articles

- Deliverable: Web PWA install được, iOS + Android app submit store, offline reading works trên cả 3.

### M6 — DTW Pro + Events + Hardening (3 tuần)

- DTW Pro subscription: Stripe, metered paywall (3 bài/tháng free), Pro-only content

- Account portal: subscription management, reading history, follows, preferences

- Events module: DTW Summit, roadshow, roundtables — ticket sale + check-in

- Awards Gala: ticket sale, QR check-in, seating map

- Trust pages: transparency report auto-generated từ data quý trước

- Performance pass: Lighthouse > 95 mọi page chính, real user monitoring setup

- Security pass: pen test internal, OWASP checklist, CSP nghiêm ngặt

- Deliverable: DTW Pro soft launch 5K subs target, Gala bán vé, full platform production-ready.

## Acceptance criteria toàn dự án

Trước khi declare done, mọi item dưới đây phải pass:

- Lighthouse mobile ≥ 95 cho homepage, article, pillar landing

- Core Web Vitals đạt "Good" trên CrUX cho > 90% URL trong 28 ngày

- Accessibility: axe-core 0 critical, WCAG 2.1 AA pass

- PWA installable, offline read 50 bài, audio offline works

- Tạo pillar mới từ CMS → route mới works trong < 5 phút (không deploy)

- Submission Awards end-to-end: lead → form → payment → confirm email — tested với Stripe test mode

- Sponsored content flow: Commercial Studio tạo bài → editorial review → publish có dual label tự động

- 3 locale (en/id/vi) render đúng, hreflang valid, currency/date locale-aware

- Search trả kết quả < 300ms p95, multi-language, typo-tolerant

- Backup hourly verified, RTO 1 giờ tested với chaos drill

- Cost burn rate < $X/tháng (Tech Leader fill in)

## Cách báo cáo tiến độ

Sau mỗi milestone:

- Tạo PR có description format: "M[N] — [Title]" với checklist items đã pass.

- Chạy bộ test e2e (Playwright) và đính kèm kết quả.

- Đo Lighthouse trên 5 URL representative, đính kèm screenshot.

- Update docs/architecture.md nếu có quyết định kiến trúc mới.

- Liệt kê 3 risk lớn nhất phát hiện trong milestone đó.

- Đợi Tech Leader approve trước khi bắt đầu milestone kế tiếp.

## Quy tắc khi gặp khó

- Nếu phải chọn giữa 2 cách làm hợp lý → STOP, hỏi Tech Leader, đừng tự quyết.

- Nếu yêu cầu trong prompt mâu thuẫn nhau → STOP, chỉ ra mâu thuẫn, đề xuất resolution.

- Nếu vượt scope của milestone hiện tại → ghi vào docs/backlog.md, không tự thêm.

- Nếu thấy yêu cầu vi phạm editorial firewall hoặc privacy → push back rõ ràng, không silent compliance.

- Khi cần dữ liệu test thực tế → tạo seed data hợp lý, đánh dấu rõ là sample.

=== KẾT THÚC PROMPT ===

# Phần 5 — Checklist trước khi gửi prompt cho Claude Code

Tech Leader xác nhận các điểm sau trước khi paste Phần 4 vào Claude Code:

## 5.1. Quyết định tech stack

- ☐ Đồng ý Next.js 15 hoặc thay bằng: ____________

- ☐ Đồng ý Payload CMS hoặc thay bằng: ____________

- ☐ Đồng ý PostgreSQL + Drizzle hoặc thay bằng: ____________

- ☐ Đồng ý hosting Vercel + Railway hoặc thay bằng: ____________

- ☐ Đồng ý native app dùng Expo hoặc thay bằng: ____________

## 5.2. Quyết định kinh doanh ảnh hưởng đến code

- ☐ Số locale launch M1: 3 (en/id/vi) hoặc khác: ____________

- ☐ Paywall meter: 3 bài/tháng free hoặc khác: ____________

- ☐ Rate card Commercial Studio public hay gated: ____________

- ☐ Awards submission fee tier cụ thể: ____________

- ☐ Cost budget tháng tối đa: ____________

## 5.3. Tài nguyên cần có sẵn

- ☐ Domain dailytechwire.com đã trỏ DNS, có Cloudflare account

- ☐ Stripe account có thể test mode

- ☐ GitHub org cho monorepo, secrets cho CI

- ☐ Vercel + Railway/Fly account

- ☐ Resend, PostHog, Sentry account hoặc kế hoạch self-host

- ☐ Mux hoặc Cloudflare Stream account

- ☐ Design assets: logo SVG, brand guideline (nếu có), Figma file (nếu có)

## 5.4. Quyết định nhân sự

- ☐ Ai review code của Claude Code mỗi milestone?

- ☐ Ai làm Product Owner trả lời câu hỏi của Claude Code khi nó stop?

- ☐ Editor / Content team có sẵn sàng seed content khi M2 xong?

- ☐ Commercial Studio Director có sẵn sàng test workflow khi M3 xong?

Lời khuyên cuối Claude Code mạnh nhất khi được giao task có ràng buộc rõ và acceptance criteria đo lường được — không phải khi được giao "build cả website". Sau mỗi milestone, đo lường thực tế (Lighthouse, time-to-publish, sponsor feedback) và chỉnh prompt cho milestone kế tiếp dựa trên insight đó.

— Hết tài liệu —

DTW Implementation Prompt v1.0 • Asia Press Corporation • Singapore 2026